|  |  |
| --- | --- |
| UT1C-logo-FR-RVB_30x30 recent | Contact presse  Françoise Montet Lattes  Direction de la communication  05 61 63 35 36  06 87 22 70 04  Francoiise.lattes@ut-capitole.fr |

**Point chantiers à UT Capitole**

**Été 2019**

**Pour le nouveau bâtiment destiné à TSE**

* le 19/08/19 aura lieu la mise à disposition au profit de l’université du bâtiment pour que les différents prestataires (nettoyage, mobilier, téléphonie etc...) puissent installer les équipements et mobilier avant le déménagement des chercheurs.
* À partir du 19/08/2019, l’université procédera au nettoyage, à la préparation du site puis à la livraison et montage du mobilier et du 1er équipement (téléphonie, informatique etc...).
* Le chantier se poursuit en parallèle. Bourdarios continue à poser les briques, Malet réalise les abords.
* La réception est programmée 3ème semaine d’octobre.
* les infos publiques sur ce chantier sont en ligne sur notre site : [Chantier TSE](http://www.ut-capitole.fr/campus/chantiers-de-l-universite/chantier-tse/)

**Pour la réhabilitation du Cloître des Chartreux**

* c'est un monument classé à l'[ISMH](https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000198803)
* livraison du bâti courant de l’automne 2019
* aménagements paysagés tout au long de l'hiver
* les infos publiques sont sur notre site : [Réhabilitation Cloître](http://www.ut-capitole.fr/campus/chantiers-de-l-universite/rehabilitation-cloitre/)
* nous avons bénéficié d'une subvention de la part de la fondation « [French Heritage Society](https://frenchheritagesociety.org/) »
* pour les choix des techniques de réhabilitation, l'ABF sera votre meilleur interlocuteur.

**Pour le projet de construction sur le parking de la cité administrative**

* rubrique internet sur notre site en cours de construction
* le projet est nommé Bâtiment Duportal
* l'opération porte sur 5 000 m2 (SHON) pour 19,5 M€ de travaux et 7 M€ de frais d’acquisition du terrain
* origine des financements : 15 M€ du plan campus, 3,8 M€ de Toulouse Métropole, le reste sur budget propre de l'UT Capitole
* l'équipe de maitrise d’œuvre sera sous la direction de Bruno Gaudin (architecte mandataire)
* le programmiste/assistant maîtrise d'ouvrage sera ACOBA (Bordeaux) associé à Z'AMO (Toulouse)
* Bruno Gaudin est associé dans le cadre de cette opération à :
  + Scalène architectes / Toulouse (architecte associé)
  + Egis bâtiments Sud Ouest / Balma (Bureau d’études tous corps d’État)
  + AcoustB / St Martin d’Hères (acousticien)
* quelques infos sur Bruno Gaudin :
  + Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
  + Réalisations emblématiques : nouveau stade Charléty (Paris - 1994), Bibliothèque Diderot de l'École normale supérieure de Lyon (2000), réhabilitation du Musée National des arts asiatiques – Guimet (2000 et plus récemment (2017) site Richelieu (berceau historique) de la Bibliothèque nationale de France
  + Distinctions : Prix de l’Equerre d’argent pour le stade Charléty
  + Fils d’Henri Gaudin (Médaille d'Or de l'Académie d'architecture) avec lequel il a longtemps collaboré