|  | Contact presse Françoise Montet Lattes Direction de la communication 05 61 63 35 36 06 87 22 70 04 Francoiise.lattes@ut-capitole.fr |
| --- | --- |

Point chantiers à UT Capitole

Été 2019

Pour le nouveau bâtiment destiné à TSE

- le 19/08/19 aura lieu la mise à disposition au profit de l’université du bâtiment pour que les différents prestataires (nettoyage, mobilier, téléphonie etc...) puissent installer les équipements et mobilier avant le déménagement des chercheurs.

- À partir du 19/08/2019, l’université procédera au nettoyage, à la préparation du site puis à la livraison et montage du mobilier et du 1er équipement (téléphonie, informatique etc...).

- Le chantier se poursuit en parallèle. Bourdarios continue à poser les briques, Malet réalise les abords.

- La réception est programmée 3ème semaine d’octobre.

- les infos publiques sur ce chantier sont en ligne sur notre site : Chantier TSE

Pour la réhabilitation du Cloître des Chartreux

- c'est un monument classé à l'ISMH

- livraison du bâti courant de l’automne 2019

- aménagements paysagés tout au long de l'hiver

- les infos publiques sont sur notre site : Réhabilitation Cloître

- nous avons bénéficié d'une subvention de la part de la fondation « French Heritage Society »

- pour les choix des techniques de réhabilitation, l'ABF sera votre meilleur interlocuteur.

Pour le projet de construction sur le parking de la cité administrative

- rubrique internet sur notre site en cours de construction

- le projet est nommé Bâtiment Duportal

- l'opération porte sur 5 000 m2 (SHON) pour 19,5 M€ de travaux et 7 M€ de frais d’acquisition du terrain

- origine des financements : 15 M€ du plan campus, 3,8 M€ de Toulouse Métropole, le reste sur budget propre de l'UT Capitole

- l'équipe de maitrise d’œuvre sera sous la direction de Bruno Gaudin (architecte mandataire)

- le programmiste/assistant maîtrise d'ouvrage sera ACOBA (Bordeaux) associé à Z'AMO (Toulouse)

- Bruno Gaudin est associé dans le cadre de cette opération à :

  - Scalène architectes / Toulouse (architecte associé)

  - Egis bâtiments Sud Ouest / Balma (Bureau d’études tous corps d’État)

  - AcoustB / St Martin d’Hères (acousticien)

- quelques infos sur Bruno Gaudin :

  - Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles

  - Réalisations emblématiques : nouveau stade Charléty (Paris - 1994), Bibliothèque Diderot de l'École normale supérieure de Lyon (2000), réhabilitation du Musée National des arts asiatiques – Guimet (2000 et plus récemment (2017) site Richelieu (berceau historique) de la Bibliothèque nationale de France

  - Distinctions : Prix de l’Equerre d’argent pour le stade Charléty

  - Fils d’Henri Gaudin (Médaille d'Or de l'Académie d'architecture) avec lequel il a longtemps collaboré